최종 프로젝트 문제 정의서

신한은행 임직원 교육 과정  ·  1페이지로 작성

| 팀명 / 조 | 프로젝트 제목 | 작성일 | 팀원 (4인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 댓글부대 / 4조 | 슈퍼SOL 앱 출시 초기 고객 반응 및 경쟁 앱 벤치마킹 분석 서비스 | 2026. 6. 20. | 허재호 프로, 박성현 프로, 배미혜 프로, 김재훈 프로 |

1. 해결하려는 문제 (무엇을 / 누구를 위해)

신규 금융 앱 출시 초기에는 앱스토어 리뷰, 문의성 댓글, 경쟁 앱 반응이 빠르게 쌓이지만 수작업으로 확인하면 주요 불만·기능 요구·이탈 징후를 늦게 파악한다. → 공개 리뷰와 경쟁 앱 데이터를 AI가 수집·분석해 핵심 이슈, 고객 감성, 개선 우선순위, 경쟁사 강점을 한 화면에서 제시한다.

2. 왜 중요한가 — 금융·은행 업무 연관성

모바일 금융 앱은 출시 초반 사용성·신뢰·안정성 평가가 고객 정착률에 직접 영향을 준다. 초기 VOC를 빠르게 구조화하면 장애/불편 대응, UX 개선, 마케팅 메시지 조정, 경쟁 서비스 대비 차별화 포인트 도출에 활용할 수 있다. 실제 고객정보 없이 공개 리뷰 중심으로 분석해 교육 과정 보안 기준도 준수한다.

3. 가설 (이렇게 하면 해결될 것이다)

① 앱스토어 공개 리뷰를 감성분석하면 긍정/부정 반응과 급증 이슈를 자동 분류할 수 있다. ② 토픽 모델링/키워드 분석으로 로그인, 인증, 속도, 혜택, 송금, 투자 등 주요 불만·요구 기능을 도출할 수 있다. ③ 경쟁 앱 리뷰와 기능 설명을 RAG로 비교하면 우리 앱의 개선 우선순위와 벤치마킹 포인트를 근거 있게 제시할 수 있다.

4. 성공 기준 (측정 가능한 지표)

• 리뷰 1,000건 이상 수집 및 앱별/기간별 EDA 완료 • 감성분석 또는 불만 유형 분류 F1-score 0.75 이상 • 주요 토픽 5개 이상 도출 및 앱별 비교 리포트 생성 • 분석 요청 후 요약 리포트 30초 이내 생성 • 실패/오분류 케이스 3개 이상 분석·명시

| 5. 데이터 수집 계획 (★ 직접 수집) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 데이터 출처 | 수집 방법 (다운로드/API/스크래핑) | 규모·기간 |
| Google Play / App Store 공개 리뷰 | 앱별 리뷰 API·수동 다운로드 별점, 작성일, 리뷰 본문 수집 | 우리 앱 + 경쟁 앱 3~5개 최근 3~6개월, 1,000건 이상 |
| 경쟁 금융 앱 공개 기능 설명·업데이트 내역 | 앱스토어 설명, 릴리즈 노트, 공식 홈페이지 문서 수집 | 경쟁 앱 3~5개 핵심 기능/혜택/UX 항목 |
| 금융 앱 관련 공개 기사·공지 선택 수집 | 검색 결과/보도자료 수동 정리 RAG 근거 문서로 인덱싱 | 최근 출시·개편 사례 중심 10~20건 내외 |

※ 실제 고객정보·내부 비공개 데이터 사용 금지 / 스크래핑 시 이용약관·robots.txt 준수

6. 사용 기술 (최소 2개 / 3개 권장)

■ 데이터분석(Pandas)       ■ 머신러닝       ■ RAG/LangChain/LLM       ■ 데모앱(Streamlit/Gradio)

사용 예정 라이브러리: pandas, numpy, scikit-learn, konlpy/kiwipiepy, sentence-transformers, langchain, chromadb, streamlit, plotly, beautifulsoup4, google-play-scraper, app-store-scraper

7. 데이터의 한계 및 예상 리스크

• 앱스토어 리뷰는 실제 전체 고객 의견을 대표하지 않을 수 있음 → 앱별/기간별 편향을 한계로 명시 • 스크래핑·API 수집 제한 가능 → 공개 범위 수동 다운로드/API 중심, 약관·robots.txt 준수 • 별점과 리뷰 문장의 감성이 불일치할 수 있음 → 샘플 검수 후 라벨 보정 • 경쟁 앱 기능 비교는 공개 설명 기준이므로 내부 전략 추정 금지 → 근거 문서 기반으로만 답변

| 8. 역할 분담 (4인) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집·전처리 | 모델링 | RAG/LLM | 통합·데모·발표 |
| 앱 리뷰·경쟁 앱 자료 수집 정제·중복 제거·EDA | 감성/불만 유형 분류 토픽·키워드 분석 | 경쟁 앱 기능 문서 인덱싱 RAG 비교 요약 프롬프트 | Streamlit 데모 구현 리포트 화면·발표 자료 |

작성 후 강사에게 제출 → 피드백 받고 본격 개발을 시작하세요. 화이팅! 🚀